Внимание:

Документацията  за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги се изготвя от експерти на Междинното звено, което по силата на подписано Споразумение с Управляващия орган се явява възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94.

Процедура:

Одобряване на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги.

Цел:

Целта на този документ е да опише процедурата за одобряване на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги, която е подготвена от Междинното звено и е представена в Управляващия орган по КФ 1164/94 за извършване на контролни проверки.

Основание:

- Изискванията при подготовката на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги са предвидени от чл. 25 до чл. 33 и в чл. 45а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от чл. 5 до чл. 9 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и в Наръчника по обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки (АОП).

- Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл.28, ал. 1 от ЗОП съдържа:

1. решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. В зависимост от процедурата:

- обявление за обществената поръчка, когато процедурата е по ЗОП или

- обявление за обществената поръчка, когато процедурата е по НВМОП или

- покана за участие, когато процедурата е по ЗОП или

- покана за участие, когато процедурата е по НВМОП;

3. пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4. технически спецификации;

5. инвестиционни проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;

6. показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

7. образец на оферта, както и указание за подготовката й;

8. проект на договор.

- Документацията се представя за преглед и съгласуване с Управляващия орган по КФ, Регламент 1164/64 в съответствие с подписаното Споразумение между Управляващия Орган на Министерство на транспорта и Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, регламентиращо правомощията на страните при изпълнението на пътни проекти, финансирани от КФ Регламент 1164/94 / ИСПА („Споразумението”

Бележки:

Документацията за участие трябва да съдържа цялата информация, необходима на участниците за подготовка на офертите.

В документацията за участие не може да бъдат включени условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки (чл. 25, ал. 5 от ЗОП).

| N | Действие | Отговорен експерт | Време/краен срок | Препратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Съгласуване на документацията за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги |
|  | Изготвя документацията за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги, която съдържа: 1. решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 2. В зависимост от процедурата: - обявление за обществената поръчка, когато процедурата е по ЗОП или - обявление за обществената поръчка, когато процедурата е по НВМОП или - покана за участие, когато процедурата е по ЗОП или - покана за участие, когато процедурата е по НВМОП; 3. пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции; 4. технически спецификации; 5. инвестиционни проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство; 6. показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 7. образец на оферта, както и указание за подготовката й; 8. проект на договор. | Експерти от Междинното звено |  |  |
|  | Представя подготвената документация по т.1 за преглед и извършване на контролни проверки от Управляващия орган | Ръководител на Междинното звено |  |  |
|  | Предава изготвената документация по т.1 за преглед и извършване на контролни проверки в отдел “Предварителен контрол” чрез директора на УО по КФ 1164/94 | Ръководител на УО по КФ 1164/94 | Дата на получаване + 1 работен ден |  |
| Б. | Контрол на качеството на изготвената документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги от отдел “Предварителен контрол” в УО по КФ 1164/94 |
| 5. | Извършва контролни проверки на качеството на представената документация по т. 2: за съответствие с поетите ангажименти във Финансовия Меморандум между Република България и Европейската комисия;, за съответствие с националното законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки; за съответствие с действащото българско законодателство като цяло; за съответствие с Наръчника по обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки; В случай, че има забележки или препоръки, дава писмено становище по представената документация по т.6, с което: или - прави предложения и коментари относно законосъобразността на проекта на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка: или не съгласува изцяло документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. *Становището на отдел “Предварителен контрол” може да бъде дадено в самите Контролни листове или като самостоятелно писмено становище – приложение към Контролните листове. Подписва оригинал на следните контролни листове: Контролен лист за проверка на Документация за обществена поръчка в зависимост от процедурата - Приложение F.2.01, F.2.02, F.2.03, F.2.04, F.2.05, F.2.06 Контролен лист за проверка на Технически спецификации в зависимост от процедурата - Приложение F.2.07, F.2.08, Предава окомплектованата документация по настоящата точка за одобряване на качеството на документацията на н-к отдел „Предварителен контрол”. | Експерт от отдел „Предварителен контрол” | Дата на получаване + 5 работни дни |  |
| 6. | Извършва контролни проверки за одобряване качеството на представената документация по т. 2. Обсъжда с експерта от отдел «Предварителен контрол» подготвеното по т. 4.2) писмено становище за качеството на представената документация. Подписва оригинала на контролните листове по т. 4.3). Представя на директора на УО по КФ 1164/94: одобрената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и съпътстващите документи за извършване на надзор или коментари и препоръки на отдел „Предварителен контрол” за предоставяне на Междинното звено за отразяване на забележките. | Началник на отдел „Предварителен контрол” | Дата на получаване + 2 работни дни |  |
| В. | Надзор на представената документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги от Директора на УО по КФ 1164/94 |
|  | Осъществява надзор на представената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Подписва оригинала на контролните листове по т. 4.3). Съгласува документацията: В случай, че отдел „Предварителен контрол” съгласува без забележки представената документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, представя на Ръководителя на УО по КФ 1164/94 за одобрение съгласуваната документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка; В случай, че отдел „Предварителен контрол” прави предложения и забележки относно представената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, коментарите се подготвят за изпращане на Междинното звено; В случай, че отдел „Предварителен контрол” не съгласува изцяло представената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, се подготвя кореспонденция за връщане на документацията | Директор на УО по КФ 1164/94 | Дата на получаване + 2 работни дни |  |
| Г. | Одобряване на представената документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство и/или услуги от Ръководителя на Междинно звено |
|  | В зависимост от становището на отдел «Предварителен контрол»: Съгласува документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез писмо до Ръководителя на Междинно звено; Подписва кореспонденция за изпращане на коментари към Междинното звено; Подписва кореспонденция за отказ за съгласуване на документацията към Междинното звено. | Ръководител на УО по КФ 1164/94 | Дата на получаване + 1 работен ден |  |
| Д. | Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка |
|  | Взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; Подписва решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и одобрява документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка; Изпраща решението и обявлението до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а обявлението до „Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница при спазване на Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в „Междинното звено”. | Ръководител на Междинно звено | Дата на получаване на съгласувателното писмо от УО + 2 работни дни |  |
|  | В случай, че документацията по т.2 не е одобрена, възлага преработката й в съответствие с получените коментари от Управляващия орган. При представяне на ревизирана документация, описаната процедура се прилага отново. | Ръководител на Междинно звено | Дата на получаване + 2 работни дни |  |