Внимание:

Договорът за изпълнение на обществена поръчка с изготвя от експерти на Междинното звено и се сключва от Ръководителят на Междинното звено, което по силата на подписано Споразумение с Управляващия орган се явява възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94.

Процедура:

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДГОТОВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Цел:

Целта на този документ е да опише процедурата по подготовката за сключване на договор за обществена поръчка за възлагане на доставки, строителство или услуги и осъществяването на контролни дейности от страна на Управляващия орган по КФ, Регламент 1164/94.

Основание:

Процедурата по сключване на договор за обществена поръчка е в съответствие с разпоредбите, предвидени в чл. 41 и чл. 42 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и чл.4 от Споразумение между Управляващия Орган на Министерство на транспорта и Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, регламентиращо правомощията на страните при изпълнението на пътни проекти, финансирани от КФ Регламент 1164/94 / ИСПА („Споразумението”).

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Бележки:

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

| N | Действие | Отговорен експерт | Време/краен срок | Препратка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предава на Ръководителя на Управляващия орган проект на договор и неговите приложения за получаване на положително становище. | Ръководителят на Междинното звено по КФ Регламент 1164/94 | Дата на изтичане срока за обжалване + 7 работни дни |  |
| 2. | Предава на Директора на УО КФ Регламент 1164/94 в МТ проекта на договор и неговите приложения за извършване на документирани контролни проверки | Ръководителя на Управляващия орган по КФ Регламент 1164/94 |  |  |
| 3. | Предава на н-к отдел „Предварителен контрол” проекта на договор и неговите приложения за извършване на документирани контролни проверки. | Директора на УО по КФ Регламент 1164/94 |  |  |
| 4. | Предава на експерт от отдел „Предварителен контрол” проекта на договор и неговите приложения за извършване на документирани контролни проверки. | Н-к отдел „Предварителен контрол” |  |  |
| 5. | Проверява проекта на договор, попълва и подписва Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12; В случай, че има забележки или препоръки, дава писмено становище по представения договор, с което: или прави предложения и коментари по проекта на договор или не съгласува изцяло проекта на договор Дава проекта на договор, Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12 и становище, ако има такова, на началника на отдел “Предварителен контрол”. | Експерт от отдел “Предварителен контрол” | Дата на получаване + 3 работни дни |  |
| 6. | Проверява проекта на договор, попълва и подписва Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12; Обсъжда с експерта от отдел «Предварителен контрол» подготвеното по т. 5.2) писмено становище за качеството на представения договор; Представя на директора на УО по КФ 1164/94: Проекта на договор за възлагане на обществена поръчка и съпътстващите документи за извършване на надзор; или коментари и препоръки на отдел „Предварителен контрол” за предоставяне на Междинното звено за отразяване на забележките; Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12 | Началник отдел „Предварителен контрол” | Дата на получаване + 3 работни дни |  |
| 7. | Проверява и съгласува проекта на договор, попълва и подписва Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12; Представя на Ръководител на УО по КФ 1164/94: Проекта на договор за възлагане на обществена поръчка и съпътстващите документи; или коментари и препоръки на отдел „Предварителен контрол” за предоставяне на Междинното звено за отразяване на забележките; Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12 | Директор на УО по КФ 1164/94 | Дата на получаване + 1 работен ден |  |
| 8. | Одобрява/не одобрява проекта на договор и подписва на Контролен лист „Проверка на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.12; Изпраща до Ръководителят на Междинното звено: Писмо, с което съгласува проекта на договора за възлагане на обществена поръчка и съпътстващите документи; или коментари и препоръки на отдел „Предварителен контрол” за предоставяне на Междинното звено за отразяване на забележките | Ръководител на УО по КФ 1164/94 | Дата на получаване + 1 работен ден |  |